LIFEOS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ

От модели продукта и единого ядра состояний
до веб-сервиса, Windows-приложения, Android-версии и коммерческого запуска

Стратегическая дорожная карта LifeOS 1.0

Версия документа: 1.0
Дата: 30 июля 2026 года

|  | Главный принцип: новый LifeOS не переносит старый плагин целиком. Сначала создаётся единое ядро состояний и один безошибочный цикл дня; только затем добавляются остальные разделы, синхронизация и платформы. |
| --- | --- |

# Назначение документа

Документ задаёт последовательность разработки самостоятельного сервиса LifeOS. Каждый крупный блок разделён на этапы, подэтапы, конкретные действия и критерии готовности. Следующий этап нельзя начинать, пока не пройден критерий завершения предыдущего.

|  | Формула разработки: замысел → модель данных → прототип → рабочее ядро → стабильность → синхронизация → платформы → коммерческий запуск. |
| --- | --- |

# Что считать логическим завершением LifeOS 1.0

1. Создать учётную запись или начать локально без регистрации.

2. Запланировать следующий день.

3. Выбрать главные решения дня.

4. Начать день.

5. Увидеть текущее действие.

6. Создать и выполнить труд.

7. Запустить, приостановить и завершить рабочую сессию.

8. Управлять распорядком.

9. Провести прогулку или размышление.

10. Завершить день через вечерний контроль.

11. Посмотреть историю и базовую статистику.

12. Работать без интернета.

13. Восстановить данные после сбоя.

14. Синхронизировать данные между устройствами.

15. Установить LifeOS как веб-приложение, приложение Windows и Android.

16. Оплатить подписку.

17. Получить обновление без переустановки всей системы.

18. Обратиться в поддержку.

Примечание. macOS и iOS не являются обязательным условием LifeOS 1.0. Их рекомендуется выпустить как LifeOS 1.1 после проверки реального спроса.

# Карта всей разработки

| Блок | Название | Результат |
| --- | --- | --- |
| I | Основание продукта | Зафиксировать старый LifeOS, определить продукт, словарь и состояния. |
| II | Проектирование | Сценарии, структура экранов, дизайн-система, интерактивный прототип. |
| III | Техническое ядро | Архитектура, проект, локальная база, проверки и сборка. |
| IV | Основной цикл LifeOS | Планирование, начало дня, труд, сессия, завершение и переход на завтра. |
| V | Полная первая версия | Сегодня, выборы, труды, распорядок, прогулки, сферы, история, статистика, настройки. |
| VI | Надёжность | Резервные копии, миграции, восстановление, автоматические и ручные испытания. |
| VII | Облачный сервис | Учётные записи, серверная база, синхронизация, безопасность и оплата. |
| VIII | Платформы | Устанавливаемое веб-приложение, Windows и Android. |
| IX | Коммерческий запуск | Сайт, тарифы, поддержка, испытание и выпуск LifeOS 1.0. |

# Содержание

Макроблок I. Основание продукта — этапы 0–3

Макроблок II. Проектирование интерфейса — этапы 4–6

Макроблок III. Техническое ядро — этапы 7–8

Макроблок IV. Первый рабочий цикл — этап 9

Макроблок V. Полная первая версия — этапы 10–18

Макроблок VI. Надёжность — этапы 19–21

Макроблок VII. Облачный сервис — этапы 22–25

Макроблок VIII. Платформы — этапы 26–28

Макроблок IX. Коммерческий запуск — этапы 29–33

Развитие после LifeOS 1.0

Жёсткие правила разработки

Первый практический отрезок

# МАКРОБЛОК I. ОСНОВАНИЕ ПРОДУКТА

## Этап 0. Остановить бесконтрольное развитие старого плагина

### 0.1. Зафиксировать текущее состояние

#### 0.1.1. Создать контрольную копию

Скопировать исходный код старого плагина.

Скопировать рабочие данные тестового хранилища.

Зафиксировать последнюю версию.

Создать отдельную ветку `legacy-obsidian`.

Запретить внесение новых функций.

#### 0.1.2. Отделить старый проект от нового

Создать два независимых хранилища кода:

lifeos-obsidian-legacy lifeos-app

Новый LifeOS не должен зависеть от файлов, компонентов и структуры старого плагина.

#### 0.1.3. Определить назначение старого проекта

Старый плагин используется только как:

источник идей;

список пользовательских сценариев;

визуальный образец;

перечень ошибок;

источник терминов;

средство проверки поведения функций.

Код старого плагина не переносится автоматически.

### 0.2. Создать реестр старых функций

#### 0.2.1. Выписать все существующие разделы

главная;

начало дня;

вечерний контроль;

выборы;

труды;

рабочие сессии;

распорядок;

прогулки;

сферы;

проекты;

цели;

стратегический план;

статистика;

финансы;

настройки.

#### 0.2.2. Для каждой функции заполнить карточку

Название: Для чего нужна: Как запускается: Какие данные использует: Что пользователь получает: Что сейчас работает: Что сейчас сломано: Нужна ли в первой версии:

#### 0.2.3. Разделить функции на четыре категории

1. Обязательные для ядра.

2. Нужные после ядра.

3. Отложенные.

4. Удаляемые полностью.

### 0.3. Превратить старые ошибки в требования

Каждая крупная ошибка становится запрещённым поведением нового приложения:

одно действие не может иметь разные состояния на разных экранах;

после завершения труда кнопка «Начать труд» не должна оставаться активной;

закрытое окно не должно открываться снова без команды пользователя;

таймер не должен теряться после перезагрузки;

кнопка не должна выглядеть активной, если действие недоступно;

мобильная клавиатура не должна перекрывать поле;

нижняя панель не должна попадать под системную область телефона;

нельзя создавать две активные сессии одновременно;

начатый день не может снова отображаться как неначатый.

### 0.4. Критерий завершения этапа

Этап завершён, когда существуют:

архив старого проекта;

отдельное хранилище нового приложения;

полный список функций;

список известных ошибок;

список функций первой версии;

список отложенных функций.

|  | До этого момента программирование нового интерфейса не начинается. |
| --- | --- |

## Этап 1. Определить продукт

### 1.1. Сформулировать главное назначение

Рабочая формулировка:

|  | LifeOS помогает человеку ежедневно превращать выбранные решения в реальные действия, труд и измеримый результат. |
| --- | --- |

Функция входит в ядро, если она помогает выбрать направление, спланировать день, начать действие, выполнить труд, завершить цикл или увидеть результат.

### 1.2. Определить главного пользователя

#### 1.2.1. Описать основной тип пользователя

один человек;

использует LifeOS самостоятельно;

планирует личную жизнь и работу;

работает за компьютером;

в течение дня использует телефон;

хочет меньше хаоса и больше завершённых действий.

#### 1.2.2. Не проектировать первую версию для всех

Пока не учитывать:

команды;

семьи;

компании;

руководителей;

преподавателей;

врачей;

школы;

совместные проекты.

Первая версия предназначена для одного пользователя, управляющего собственной жизнью.

### 1.3. Определить главный результат пользователя

После первого дня пользователь должен получить:

понятный план;

одно текущее действие;

завершённую рабочую сессию;

зафиксированный результат;

закрытый день;

подготовленный следующий день.

### 1.4. Определить минимальный цикл

Запланировать завтра ↓ Начать день ↓ Выбрать текущее действие ↓ Начать труд ↓ Завершить сессию ↓ Зафиксировать результат ↓ Закрыть день ↓ Запланировать завтра

Все остальные функции строятся вокруг этого цикла.

### 1.5. Определить ограничения первой версии

В первую версию не включать:

сложную систему финансов;

социальную сеть;

совместную работу;

искусственный интеллект;

автоматическое управление жизнью;

магазин шаблонов;

сложную систему уровней;

десятки типов статистики;

интеграцию со всеми календарями;

полноценную систему управления бизнесом;

сложную систему здоровья.

### 1.6. Создать документ требований

Документ должен содержать:

1. Назначение LifeOS.

2. Основного пользователя.

3. Основную проблему.

4. Главный жизненный цикл.

5. Функции первой версии.

6. Отложенные функции.

7. Ограничения.

8. Требования к скорости.

9. Требования к сохранности данных.

10. Требования к телефону.

11. Требования к работе без интернета.

12. Критерии выпуска.

### 1.7. Критерий завершения этапа

Любую предлагаемую функцию можно однозначно отнести к одной категории:

входит в LifeOS 1.0;

входит после LifeOS 1.0;

не входит в продукт.

## Этап 2. Создать словарь LifeOS

Пока термины не определены, программист, интерфейс и пользователь будут по-разному понимать одно и то же.

### 2.1. Определить основные сущности

#### 2.1.1. День

Содержит:

дату;

состояние дня;

время начала;

время завершения;

главные выборы;

распорядок;

результаты;

итоговую оценку.

#### 2.1.2. Выбор

Содержит:

формулировку решения;

причину;

сферу жизни;

цену выбора;

ожидаемый результат;

дату;

состояние;

связанные труды.

#### 2.1.3. Труд

Содержит:

название;

ожидаемый результат;

связь с выбором;

сферу;

состояние;

список сессий;

суммарное время;

подтверждение результата.

#### 2.1.4. Сессия труда

Содержит:

время начала;

время паузы;

время продолжения;

время завершения;

длительность;

результат;

причину досрочного завершения.

#### 2.1.5. Блок распорядка

Содержит:

название;

время;

продолжительность;

тип;

повторяемость;

связь с действием;

фактическое выполнение.

#### 2.1.6. Прогулка

Содержит:

тип;

время начала;

длительность;

вопрос для размышления;

заметки;

фотографии;

итог.

#### 2.1.7. Сфера жизни

Содержит:

название;

описание;

цвет или значок;

состояние;

связанные выборы и труды.

#### 2.1.8. Событие журнала

Фиксирует:

что произошло;

когда;

с какой сущностью;

какое состояние было до;

какое стало после;

кто или что вызвало изменение.

### 2.2. Определить различия между сущностями

Нужно письменно ответить:

чем выбор отличается от задачи;

чем труд отличается от обычного действия;

чем сессия отличается от труда;

может ли один труд относиться к нескольким выборам;

может ли выбор существовать без труда;

может ли труд выполняться несколько дней;

может ли день завершиться с активной сессией;

можно ли перенести незавершённое действие;

что означает «подтверждено трудом»;

кто подтверждает результат.

### 2.3. Убрать неоднозначные названия

Каждое слово в интерфейсе должно иметь одно значение. Нельзя одновременно использовать «выполнено», «завершено», «закрыто» и «подтверждено», если система не объясняет разницу.

Для каждого состояния создать:

техническое имя;

русское название;

объяснение;

разрешённые переходы;

запрещённые переходы.

### 2.4. Критерий завершения

Создан единый словарь LifeOS, который используется в коде, интерфейсе, документации, базе данных, заданиях для Codex и испытаниях.

## Этап 3. Спроектировать состояния и переходы

Это фундамент стабильности нового LifeOS.

### 3.1. Состояния дня

Не создан ↓ Запланирован ↓ Начат ↓ Идёт ↓ Ожидает вечернего контроля ↓ Завершён

#### 3.1.1. Для каждого перехода определить команду

`создатьДень`;

`запланироватьДень`;

`начатьДень`;

`открытьВечернийКонтроль`;

`завершитьДень`.

#### 3.1.2. Определить запрещённые действия

завершённый день нельзя начать повторно;

будущий день нельзя завершить;

нельзя завершить день с активной сессией без отдельного решения;

нельзя создать два экземпляра одного календарного дня.

### 3.2. Состояния выбора

Черновик ↓ Запланирован ↓ Доступен ↓ Принят ↓ Подтверждён результатом

Дополнительные выходы:

отменён;

перенесён;

отклонён.

### 3.3. Состояния труда

Черновик ↓ Готов ↓ Активен ↓ Приостановлен ↓ Завершён ↓ Подтверждён

Отдельные состояния:

отменён;

перенесён;

прерван;

требует уточнения результата.

### 3.4. Состояния рабочей сессии

Не начата ↓ Идёт ↓ Приостановлена ↓ Идёт ↓ Завершена

Возможный отдельный выход: прервана.

### 3.5. Создать правила целостности

1. Одновременно активна только одна рабочая сессия.

2. Активная сессия всегда принадлежит существующему труду.

3. Завершённая сессия имеет время начала и завершения.

4. Продолжительность вычисляется из временных отметок.

5. Интерфейс не хранит отдельную копию состояния.

6. Состояние не меняется прямой записью из кнопки.

7. Любое изменение проходит через команду ядра.

8. Команда либо выполняется целиком, либо не выполняется вообще.

9. После изменения создаётся запись журнала.

10. Все экраны получают данные из одного источника.

### 3.6. Создать вычисляемые состояния

Некоторые надписи не нужно хранить в базе:

«Сейчас» вычисляется по текущему времени;

«Просрочено» вычисляется по дате и состоянию;

«Требует внимания» вычисляется по набору условий;

«Следующее действие» выбирается правилами ядра;

«Выполнено сегодня» вычисляется по журналу и сессиям.

### 3.7. Создать испытания переходов до интерфейса

Дано: Труд имеет состояние «Готов». Когда: Пользователь запускает сессию. Тогда: Труд становится «Активен». Сессия становится «Идёт». Создаётся время начала. Создаётся событие журнала. Главный экран показывает этот труд как текущий.

### 3.8. Критерий завершения этапа

Существуют автоматические проверки всех разрешённых и запрещённых переходов. Интерфейс может ещё отсутствовать, но ядро уже правильно отвечает, что происходит, что разрешено, что запрещено и какое действие следующее.

# МАКРОБЛОК II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

## Этап 4. Создать карту пользовательских сценариев

### 4.1. Сценарий первого запуска

1. Открытие LifeOS.

2. Краткое объяснение системы.

3. Выбор локального режима или регистрации.

4. Создание первой сферы.

5. Создание первого выбора.

6. Планирование первого дня.

7. Переход на главную.

### 4.2. Сценарий начала дня

1. Пользователь открывает LifeOS.

2. Видит подготовленный план.

3. Проверяет три главных выбора.

4. При необходимости редактирует.

5. Нажимает «Начать день».

6. Получает текущее действие.

### 4.3. Сценарий труда

1. Открыть текущее действие.

2. Создать или выбрать труд.

3. Указать ожидаемый результат.

4. Выбрать длительность.

5. Начать сессию.

6. Поставить на паузу или завершить.

7. Записать результат.

8. Подтвердить завершение.

### 4.4. Сценарий вечернего контроля

1. Проверить выполненные выборы.

2. Проверить труды и сессии.

3. Обработать незавершённые действия.

4. Зафиксировать итог дня.

5. Создать выборы на завтра.

6. Завершить текущий день.

### 4.5. Сценарий сбоя

1. Закрыть браузер во время сессии.

2. Снова открыть LifeOS.

3. Восстановить активную сессию.

4. Показать фактически прошедшее время.

5. Предложить продолжить или завершить.

### 4.6. Сценарий телефона

1. Открыть приложение одной рукой.

2. Увидеть текущее действие.

3. Начать или завершить сессию.

4. Добавить короткую заметку.

5. Не открывать сложную боковую навигацию.

## Этап 5. Создать структуру экранов

### 5.1. Основные экраны первой версии

Сегодня.

Выборы.

Труды.

Распорядок.

Прогулки.

История.

Статистика.

Сферы.

Настройки.

### 5.2. Вспомогательные экраны

Начало дня.

Вечерний контроль.

Создание выбора.

Просмотр выбора.

Создание труда.

Просмотр труда.

Активная сессия.

Результат сессии.

Импорт.

Экспорт.

Восстановление.

Учётная запись.

### 5.3. Спроектировать главную страницу

На ней должны присутствовать только наиболее важные элементы:

1. Состояние дня.

2. Текущее действие.

3. Следующее действие.

4. Главные выборы.

5. Активный труд.

6. Ближайший блок распорядка.

7. Одна основная кнопка.

8. Короткий итог прогресса.

### 5.4. Определить мобильную структуру

На телефоне оставить нижнюю навигацию:

Сегодня.

Действия.

Создать.

История.

Ещё.

В разделе «Ещё»:

распорядок;

прогулки;

статистика;

сферы;

настройки.

### 5.5. Определить поведение навигации

Заранее описать:

куда ведёт каждая кнопка;

что происходит после сохранения;

что происходит после отмены;

куда возвращает системная кнопка «Назад»;

закрывается ли окно после операции;

сохраняется ли положение прокрутки;

что открывается после перезагрузки страницы.

## Этап 6. Создать визуальную систему

### 6.1. Зафиксировать утверждённый стиль

тёмная графитовая основа;

нейтральные поверхности;

золотые акценты для важных решений;

зелёные акценты для завершения;

красный только для ошибок и опасных действий;

спокойные тени;

минимальное свечение;

единая система контурных значков;

плотная, но не перегруженная информация.

### 6.2. Создать переменные дизайна

Определить:

цвета фона;

цвета поверхностей;

цвета границ;

цвета текста;

состояния кнопок;

размеры отступов;

радиусы;

тени;

размеры шрифта;

высоту элементов;

длительность анимаций.

### 6.3. Создать базовые компоненты

кнопка;

поле;

переключатель;

список выбора;

календарь;

окно;

боковая панель;

нижняя навигация;

карточка;

индикатор состояния;

таймер;

уведомление;

пустое состояние;

предупреждение;

подтверждение удаления.

### 6.4. Для каждого компонента создать состояния

Например, кнопка:

обычная;

при наведении;

нажатая;

в фокусе;

недоступная;

загружается;

успешно выполнена;

ошибка.

### 6.5. Проверить мобильные ограничения

минимальная область нажатия;

системные безопасные зоны;

открытие клавиатуры;

прокрутка окна;

горизонтальная ориентация;

очень узкий экран;

увеличение системного шрифта.

### 6.6. Критерий завершения

Создан интерактивный прототип полного цикла:

Планирование → начало дня → труд → завершение → вечерний контроль

Программирование функциональных экранов начинается только после прохождения прототипа.

# МАКРОБЛОК III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЯДРО

## Этап 7. Выбрать и зафиксировать техническую основу

Рекомендуемая основа:

React TypeScript Vite Устанавливаемое веб-приложение (PWA) IndexedDB Tauri для Windows Capacitor для Android и iOS

### 7.1. Зафиксировать версии

Создать файл технических решений:

React: TypeScript: Vite: Node: Система пакетов: Средство испытаний: Средство проверки кода:

Версии не должны бесконтрольно обновляться во время разработки ядра.

### 7.2. Создать структуру проекта

lifeos/ ├── apps/ │ ├── web/ │ ├── desktop/ │ └── mobile/ │ ├── packages/ │ ├── domain/ │ ├── application/ │ ├── data/ │ ├── ui/ │ ├── platform/ │ └── shared/ │ ├── tests/ ├── docs/ └── scripts/

### 7.3. Назначение слоёв

#### domain

Содержит сущности, состояния, переходы, правила, ограничения и вычисления. Не зависит от React, браузера или базы данных.

#### application

Содержит команды, пользовательские сценарии, координацию операций, обработку ошибок и управление транзакциями.

#### data

Содержит локальную базу, серверную базу, импорт, экспорт, миграции и резервные копии.

#### ui

Содержит компоненты, экраны, окна и дизайн-систему.

#### platform

Содержит уведомления, работу с файлами, камеру, системный таймер и особенности Windows и Android.

### 7.4. Критическое правило зависимостей

Интерфейс ↓ Сценарии приложения ↓ Предметное ядро ↓ Интерфейс хранилища ↓ Конкретная база данных

Запрещено:

обращаться к IndexedDB прямо из кнопки;

менять состояние сущности прямо из компонента;

вычислять состояние труда отдельно на каждом экране;

хранить бизнес-правила в разметке.

## Этап 8. Настроить разработку

### 8.1. Настроить контроль кода

При каждом изменении автоматически выполнять:

1. Проверку форматирования.

2. Проверку типов.

3. Проверку правил кода.

4. Модульные испытания.

5. Сборку.

6. Основные сквозные испытания.

### 8.2. Создать среды

`development` — разработка;

`test` — автоматические испытания;

`staging` — предварительная версия;

`production` — рабочий сервис.

### 8.3. Создать ветки

`main` — рабочий выпуск;

`develop` — объединение готовых изменений;

`feature/...` — отдельная функция;

`fix/...` — исправление;

`release/...` — подготовка версии.

### 8.4. Создать шаблон задания Codex

Цель: Что изменить: Какие файлы разрешено менять: Что запрещено менять: Какие состояния затронуты: Какие проверки добавить: Как проверить вручную: Критерий готовности: Формат результата:

### 8.5. Ограничить размер изменений

Одно задание Codex должно:

решать одну законченную проблему;

не перестраивать весь проект;

не смешивать новую функцию и переработку архитектуры;

содержать автоматическую проверку;

иметь точку возврата.

# МАКРОБЛОК IV. ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ЦИКЛ

## Этап 9. Создать вертикальный срез LifeOS Alpha 0.1

Вертикальный срез — это не отдельные красивые экраны, а один цикл, работающий полностью от интерфейса до базы.

### 9.1. Создать день

#### 9.1.1. Пользователь выбирает дату

Система проверяет:

не существует ли день;

не находится ли дата в прошлом;

можно ли редактировать выбранную дату.

#### 9.1.2. Создать запись дня

Сохраняются:

уникальный номер;

дата;

состояние;

дата создания;

версия записи.

#### 9.1.3. Проверить восстановление

После перезагрузки созданный день должен оставаться доступным.

### 9.2. Запланировать три выбора

#### 9.2.1. Создать форму

Поля:

формулировка;

ожидаемый результат;

сфера;

цена;

приоритет.

#### 9.2.2. Ограничить главные выборы

не более трёх главных выборов;

дополнительные выборы разрешены отдельно;

система объясняет различие.

#### 9.2.3. Сохранить порядок

Пользователь может менять порядок главных выборов.

### 9.3. Начать день

#### 9.3.1. Проверить условия

день существует;

день ещё не начат;

нет другого активного дня;

выборы сохранены.

#### 9.3.2. Выполнить атомарную команду

Одновременно:

изменить состояние дня;

записать время;

определить первое действие;

создать событие журнала.

#### 9.3.3. Перерисовать все экраны

Главная, распорядок и карточка дня должны сразу показывать одно состояние.

### 9.4. Создать труд

#### 9.4.1. Выбрать связанный выбор

Связь может быть обязательной для главного труда и необязательной для дополнительного.

#### 9.4.2. Указать результат труда

Не «поработать над LifeOS», а конкретно: «Создать и проверить форму начала дня».

#### 9.4.3. Сохранить труд

Труд получает состояние «Готов».

### 9.5. Начать рабочую сессию

#### 9.5.1. Проверить ограничения

нет другой активной сессии;

труд не завершён;

день начат;

результат труда указан.

#### 9.5.2. Зафиксировать время

Хранить не только число секунд, а:

время начала;

интервалы пауз;

время завершения.

#### 9.5.3. Отображать таймер

Таймер вычисляется из времени начала, а не только увеличивает значение в памяти.

### 9.6. Восстановить сессию

Проверить:

обновление страницы;

закрытие вкладки;

кратковременную потерю сети;

перевод телефона в спящий режим;

повторный вход.

### 9.7. Завершить сессию

#### 9.7.1. Показать форму результата

что сделано;

достигнут ли ожидаемый результат;

нужно ли продолжение;

сколько времени учитывать.

#### 9.7.2. Завершить операцию атомарно

закрыть сессию;

пересчитать длительность;

обновить труд;

создать событие;

обновить главную.

### 9.8. Завершить труд

Проверить:

есть ли хотя бы одна завершённая сессия;

указан ли итог;

требуется ли подтверждение;

есть ли следующий труд.

После завершения:

кнопка запуска исчезает;

появляется состояние завершения;

действие уходит из активных;

статистика обновляется.

### 9.9. Завершить день

Пользователь:

1. Проверяет выборы.

2. Обрабатывает незавершённые труды.

3. Переносит или отменяет остатки.

4. Записывает результат.

5. Создаёт выборы на завтра.

6. Закрывает день.

### 9.10. Главная проверка Alpha 0.1

Нужно пройти цикл не менее 20 раз:

Создать день → запланировать выборы → начать день → создать труд → начать сессию → поставить на паузу → продолжить → завершить → закрыть труд → закрыть день

В каждом прохождении дополнительно проверять:

перезагрузку;

возврат назад;

двойное нажатие;

закрытие окна;

смену вкладки;

телефон;

отсутствие сети.

### 9.11. Критерий завершения

Alpha 0.1 готова, когда один полный день можно провести без ручного исправления данных.

# МАКРОБЛОК V. ПОЛНАЯ ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ

## Этап 10. Раздел «Сегодня»

### 10.1. Состояния главного экрана

Отдельно спроектировать:

день не запланирован;

день запланирован;

день начат;

активная сессия;

пауза;

нет текущего действия;

вечерний контроль;

день завершён;

ошибка восстановления.

### 10.2. Текущее действие

Карточка содержит:

название;

тип;

связанный выбор;

ожидаемый результат;

время;

состояние;

одну главную кнопку;

дополнительные действия.

### 10.3. Следующее действие

Показывается только как предварительная информация. Оно не должно конкурировать с текущим.

### 10.4. Переход между несколькими действиями

Добавить:

стрелки;

счётчик;

список;

явное выделение текущего действия.

## Этап 11. Полный раздел «Выборы»

### 11.1. Создание

название;

причина;

ожидаемый результат;

сфера;

цена;

жертвы;

дата;

приоритет;

связь с проектом.

### 11.2. Просмотр

текущее состояние;

связанные труды;

история изменений;

затраченное время;

достигнутый результат.

### 11.3. Редактирование

Определить, какие поля можно менять:

до начала дня;

после начала;

после завершения;

после подтверждения.

### 11.4. Удаление

Лучше использовать мягкое удаление:

запись скрывается;

сохраняется в корзине;

её можно восстановить;

журнал не разрушается.

### 11.5. Перенос

Перенос должен быть отдельной командой, а не изменением даты. Система фиксирует старую дату, новую дату, причину и количество переносов.

## Этап 12. Полный раздел «Труды»

### 12.1. Списки

активные;

готовые;

приостановленные;

завершённые;

отменённые.

### 12.2. Фильтры

дата;

сфера;

выбор;

состояние;

длительность;

наличие результата.

### 12.3. Сессии

Для каждого труда:

список сессий;

общая длительность;

средняя длительность;

последняя сессия;

результат каждой сессии.

### 12.4. Проверка результата

Сессия завершена ↓ Результат записан ↓ Труд завершён ↓ Выбор подтверждён трудом

Не использовать надпись «Требует проверки», пока не определено, что проверяется, кем, по какому критерию и какое действие ожидается.

## Этап 13. Раздел «Распорядок»

### 13.1. Блоки времени

начало;

завершение;

название;

категория;

повторяемость;

обязательность.

### 13.2. Связь с реальными действиями

Блок распорядка может:

открыть существующий труд;

предложить создать труд;

запустить прогулку;

открыть вечерний контроль;

служить только напоминанием.

### 13.3. Обработка отклонений

начать позже;

пропустить;

перенести;

сократить;

заменить другим действием.

### 13.4. Не смешивать план и факт

Хранить отдельно:

Плановое время Фактическое время

## Этап 14. Раздел «Прогулки»

### 14.1. Типы прогулок

восстановительная;

осознанная;

размышление;

физическая;

без телефона.

### 14.2. Запуск

секундомер;

таймер;

вопрос для размышления;

заметка перед выходом при необходимости.

### 14.3. Завершение

длительность;

заметка;

вывод;

фотография;

следующая мысль или действие.

### 14.4. Статистика

Только базовая:

количество прогулок;

общая длительность;

средняя длительность;

наиболее частый тип.

## Этап 15. Сферы и связи

### 15.1. Создание сфер

здоровье;

деньги;

отношения;

развитие;

дом;

работа;

собственные сферы.

### 15.2. Использование сфер

Сфера служит классификацией для выбора, труда, прогулки и результата дня.

### 15.3. Не превращать сферы в отдельную сложную систему

На этапе 1.0 сферы не должны иметь собственную игру, сложный рейтинг, десятки уровней и автоматические советы.

## Этап 16. История и журнал

### 16.1. Хронология

Показывать:

начало дня;

создание выбора;

запуск труда;

паузы;

завершение;

перенос;

отмену;

вечерний контроль.

### 16.2. Поиск

Поиск по:

названию;

дате;

сфере;

типу;

состоянию.

### 16.3. Исправление данных

Любое ручное исправление должно создавать запись журнала, показывать прежнее и новое значение и позволять понять причину изменения.

## Этап 17. Базовая статистика

### 17.1. Статистика дня

количество выборов;

количество выполненных трудов;

фактическое время труда;

прогулки;

завершение распорядка.

### 17.2. Статистика периода

неделя;

месяц;

произвольный период.

### 17.3. Ограничить количество показателей

Для первой версии достаточно:

завершённые выборы;

завершённые труды;

часы труда;

количество сессий;

соблюдение распорядка;

количество прогулок.

### 17.4. Проверить происхождение каждой цифры

При нажатии на показатель пользователь должен увидеть записи, из которых он рассчитан.

## Этап 18. Настройки

### 18.1. Общие

язык;

формат времени;

начало недели;

тема;

размер интерфейса.

### 18.2. День

время начала;

время вечернего контроля;

количество главных выборов;

поведение переносов.

### 18.3. Сессии

стандартная длительность;

предупреждения;

автоматические паузы;

подтверждение завершения.

### 18.4. Данные

экспорт;

импорт;

резервная копия;

очистка;

восстановление.

# МАКРОБЛОК VI. НАДЁЖНОСТЬ

## Этап 19. Защита данных

### 19.1. Версионирование базы

Каждая версия структуры данных получает номер:

schemaVersion: 1 schemaVersion: 2 schemaVersion: 3

### 19.2. Миграции

При изменении структуры:

1. Определить старую версию.

2. Создать резервную копию.

3. Преобразовать данные.

4. Проверить результат.

5. Только затем заменить рабочую базу.

6. При ошибке вернуть старую копию.

### 19.3. Автоматические резервные копии

Создавать:

ежедневную;

перед обновлением;

перед импортом;

перед крупной миграцией;

перед полной очисткой.

### 19.4. Экспорт

Поддержать:

полный архив LifeOS;

человекочитаемый JSON;

при необходимости CSV для отдельных таблиц.

### 19.5. Импорт

Перед импортом:

проверить формат;

проверить версию;

показать предварительный результат;

предупредить о конфликтах;

создать резервную копию.

### 19.6. Восстановление после сбоя

Проверить:

аварийное закрытие;

повреждённую запись;

незавершённую миграцию;

недостаток места;

потерю соединения;

закрытие во время сохранения.

## Этап 20. Автоматические испытания

### 20.1. Модульные испытания

Проверяют:

состояния;

переходы;

вычисления времени;

переносы;

выбор следующего действия;

статистику;

ограничения.

### 20.2. Интеграционные испытания

Проверяют:

команду и базу;

сохранение и загрузку;

миграции;

журнал;

резервные копии;

восстановление.

### 20.3. Сквозные испытания

Испытания должны управлять приложением как пользователь: нажимать кнопки, вводить данные, перезагружать страницу и проверять результат.

### 20.4. Обязательные сквозные сценарии

1. Первый запуск.

2. Планирование дня.

3. Начало дня.

4. Запуск сессии.

5. Пауза.

6. Восстановление после перезагрузки.

7. Завершение труда.

8. Вечерний контроль.

9. Перенос действия.

10. Удаление и восстановление.

11. Экспорт и импорт.

12. Работа без сети.

### 20.5. Визуальные испытания

Проверять снимками:

широкое окно;

узкое окно;

свёрнутое меню;

телефон;

открытая клавиатура;

окно создания;

длинный текст;

пустые состояния;

ошибки.

## Этап 21. Матрица ручной проверки

### 21.1. Компьютеры

Windows, Chrome;

Windows, Edge;

разные масштабы системы;

маленькое окно;

полноэкранный режим.

### 21.2. Телефоны

Android Chrome;

небольшой экран;

большой экран;

вертикальная ориентация;

горизонтальная ориентация;

жестовая навигация;

кнопочная навигация;

открытая клавиатура.

### 21.3. Особые ситуации

два быстрых нажатия;

несколько вкладок;

смена даты в полночь;

изменение часового пояса;

работа без сети;

очень длинное название;

пустой результат;

удаление активной сущности;

недостаток места;

восстановление старой копии.

### 21.4. Выпускной барьер

Версия не выпускается, если существует:

потеря данных;

невозможность начать или завершить день;

рассинхронизация состояния;

неработающая основная кнопка;

невозможность восстановить активную сессию;

блокирующая ошибка на телефоне.

# МАКРОБЛОК VII. ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

## Этап 22. Добавить учётные записи

### 22.1. Локальный режим

Пользователь может начать без регистрации.

### 22.2. Регистрация

электронная почта;

пароль или вход по ссылке;

подтверждение адреса;

восстановление доступа.

### 22.3. Привязка локальных данных

После регистрации:

1. Найти локальные данные.

2. Предложить загрузить их.

3. Показать объём.

4. Создать резервную копию.

5. Отправить данные.

6. Проверить совпадение.

### 22.4. Удаление учётной записи

Пользователь должен иметь возможность скачать данные, отменить подписку, удалить облачные данные и удалить учётную запись.

## Этап 23. Серверная база

### 23.1. Создать серверные таблицы

пользователи;

дни;

выборы;

труды;

сессии;

распорядок;

прогулки;

сферы;

события;

устройства;

подписки.

### 23.2. Изолировать пользователей

Каждая запись обязана иметь владельца. Один пользователь не должен иметь технической возможности получить данные другого.

### 23.3. Добавить версии записей

Каждая синхронизируемая запись содержит:

уникальный номер;

владельца;

время создания;

время изменения;

номер версии;

признак удаления;

устройство-источник.

## Этап 24. Синхронизация

Синхронизация — отдельный большой проект. Её нельзя добавлять как несколько случайных запросов к серверу.

### 24.1. Создать очередь локальных изменений

Любое изменение сначала сохраняется локально. Затем создаётся операция синхронизации:

Создать Изменить Удалить

### 24.2. Отправлять очередь на сервер

по появлению сети;

при ручной команде;

при запуске;

периодически во время работы.

### 24.3. Получать изменения сервера

Система запрашивает только изменения после последней успешной синхронизации.

### 24.4. Обрабатывать конфликты

Примеры:

выбор изменён на двух устройствах;

труд завершён на телефоне, но отредактирован на компьютере;

один объект удалён, другой изменён;

день закрыт на одном устройстве и остаётся активным на другом.

### 24.5. Определить правила конфликтов

автоматическое объединение безопасных полей;

выбор самой новой версии только для простых случаев;

ручное решение для смысловых конфликтов;

сохранение обеих копий при невозможности объединения.

### 24.6. Проверить два устройства

1. Изменение на компьютере появляется на телефоне.

2. Изменение без сети отправляется позже.

3. Одновременные изменения не уничтожают данные.

4. Удаление синхронизируется.

5. Активная сессия корректно отображается на обоих устройствах.

## Этап 25. Безопасность и приватность

### 25.1. Минимизировать собираемые данные

Не собирать содержимое выборов, заметок, результатов и личных размышлений для аналитики без отдельного согласия.

### 25.2. Защитить передачу

использовать защищённое соединение;

не записывать пароли;

не помещать личные данные в технические журналы;

ограничить срок хранения журналов ошибок.

### 25.3. Управление устройствами

Пользователь видит:

список устройств;

последнее подключение;

возможность завершить сеанс;

возможность удалить потерянное устройство.

### 25.4. Документы

Подготовить:

политику конфиденциальности;

пользовательское соглашение;

правила оплаты;

правила возврата;

описание хранения данных.

# МАКРОБЛОК VIII. ПЛАТФОРМЫ

## Этап 26. Выпустить устанавливаемое веб-приложение

### 26.1. Добавить манифест

название;

короткое название;

значки;

начальный адрес;

режим отдельного окна;

цвет темы;

цвет запуска.

### 26.2. Добавить работу без интернета

Без сети должны быть доступны:

сегодняшний день;

выборы;

труды;

активная сессия;

распорядок;

история последних данных;

создание новых записей.

### 26.3. Создать экран состояния сети

Показывать:

работа без сети;

изменения ожидают отправки;

синхронизация;

ошибка;

всё синхронизировано.

### 26.4. Проверить обновления

Новое приложение не должно уничтожать незавершённую сессию или несохранённые данные.

## Этап 27. Приложение Windows

### 27.1. Обернуть готовое веб-приложение

На этом этапе бизнес-логика не переписывается.

### 27.2. Добавить системные функции

локальные резервные копии;

выбор папки;

системные уведомления;

запуск вместе с системой по желанию;

собственное окно;

значок приложения;

обновления.

### 27.3. Добавить установщик

Проверить:

чистую установку;

обновление поверх старой версии;

удаление;

сохранение пользовательских данных;

восстановление после неудачного обновления.

### 27.4. Подписать приложение

Безопасный коммерческий выпуск должен иметь подпись установщика, проверяемого издателя и защищённый канал обновления.

## Этап 28. Приложение Android

### 28.1. Не переносить весь компьютерный интерфейс

Мобильное приложение концентрируется на текущем дне, текущем действии, сессии, быстром создании, прогулке и вечернем контроле.

### 28.2. Добавить функции устройства

уведомления;

камера;

фотографии;

вибрация;

безопасное хранение доступа;

открытие из уведомления.

### 28.3. Проверить таймер

Особенно проверить:

заблокированный экран;

свёрнутое приложение;

выгрузку приложения системой;

перезагрузку телефона;

смену времени;

энергосбережение.

### 28.4. Проверить интерфейс

клавиатура;

системная нижняя область;

вырезы экрана;

жест «Назад»;

разрешения;

поворот экрана;

большие системные шрифты.

### 28.5. Подготовить магазин

название;

описание;

значок;

снимки экрана;

политика конфиденциальности;

возрастная категория;

контакт поддержки;

тестовая сборка.

# МАКРОБЛОК IX. КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАПУСК

## Этап 29. Определить модель оплаты

### 29.1. Бесплатный уровень

Например:

локальная работа;

основной цикл дня;

ограниченная история;

ручной экспорт.

### 29.2. Платный уровень

Например:

облачная синхронизация;

несколько устройств;

полная история;

расширенная статистика;

автоматические резервные копии;

дополнительные режимы.

### 29.3. Не блокировать данные

После окончания подписки пользователь должен видеть свои данные, экспортировать их и продолжать локальную работу в пределах бесплатного режима.

### 29.4. Добавить оплату

Проверить:

покупку;

продление;

отмену;

неуспешный платёж;

возврат;

смену тарифа;

восстановление покупки.

## Этап 30. Создать сайт продукта

### 30.1. Главная страница

Объясняет:

проблему;

принцип LifeOS;

полный цикл;

отличие от обычного списка задач;

доступные платформы;

цену;

безопасность данных.

### 30.2. Дополнительные страницы

возможности;

тарифы;

вопросы;

загрузка;

поддержка;

конфиденциальность;

соглашение;

журнал обновлений.

### 30.3. Демонстрация

Создать:

короткое видео;

интерактивный пример дня;

снимки основных экранов;

объяснение выбора и труда.

## Этап 31. Поддержка и наблюдение

### 31.1. Система ошибок

Автоматически фиксировать:

версию;

платформу;

экран;

тип ошибки;

техническую трассировку.

Не отправлять личное содержимое без согласия.

### 31.2. Обращения пользователей

Категории:

потеря доступа;

ошибка данных;

ошибка оплаты;

предложение;

вопрос по использованию.

### 31.3. Встроенная обратная связь

Пользователь может:

сообщить об ошибке;

приложить снимок;

разрешить отправку технической информации;

указать ожидаемый результат.

## Этап 32. Поэтапное испытание

### 32.1. Внутренняя Alpha

Участники: разработчик и несколько доверенных пользователей.

Цель:

проверить основной цикл;

найти потери данных;

убрать блокирующие ошибки.

### 32.2. Закрытая Beta

Примерно 20–50 пользователей.

Проверить:

понятность первого запуска;

ежедневное использование;

работу на разных устройствах;

синхронизацию;

причины отказа.

### 32.3. Открытая Beta

Проверить:

нагрузку;

оплату;

поддержку;

обновления;

восстановление;

массовые ошибки.

### 32.4. Кандидат в выпуск

На этом этапе запрещено добавлять крупные функции. Разрешено только исправление ошибок, повышение скорости, улучшение понятности и устранение проблем безопасности.

## Этап 33. LifeOS 1.0

### 33.1. Обязательные условия выпуска

#### Функциональность

полный цикл дня работает;

все главные разделы доступны;

синхронизация работает;

оплата работает;

экспорт работает.

#### Надёжность

нет известных случаев потери данных;

резервные копии восстанавливаются;

миграции проверены;

активная сессия восстанавливается.

#### Платформы

стабильное веб-приложение;

устанавливаемая PWA;

Windows;

Android.

#### Качество

нет блокирующих ошибок;

нет рассинхронизации состояний;

основные сквозные испытания проходят;

мобильная клавиатура не ломает интерфейс;

системные панели телефона не перекрывают элементы.

#### Коммерческий контур

работает регистрация;

работает оплата;

опубликованы документы;

есть поддержка;

есть механизм обновления.

# РАЗВИТИЕ ПОСЛЕ LIFEOS 1.0

Только после стабильного выпуска рассматривать:

1. macOS.

2. iOS.

3. Интеграцию с календарём.

4. Умные напоминания.

5. Расширенную статистику.

6. Цели и проекты.

7. Стратегическое планирование.

8. Финансы.

9. Игровую систему.

10. Искусственный интеллект.

11. Шаблоны.

12. Совместную работу.

Каждая новая функция проходит тот же путь:

Проблема → сценарий → модель данных → состояния → прототип → реализация → испытания → выпуск

# ЖЁСТКИЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ LIFEOS

## Правило 1. Не создавать несколько разделов одновременно

Сначала один цикл работает полностью, затем добавляется следующий.

## Правило 2. Каждое изменение состояния проходит через ядро

Кнопки не меняют данные напрямую.

## Правило 3. Один объект — один источник состояния

Главная, карточка, журнал и статистика не хранят собственные версии состояния.

## Правило 4. Новая функция обязательно получает испытание

Нет испытания — функция не завершена.

## Правило 5. Сначала надёжность, потом визуальные украшения

Красивый экран с нестабильной логикой не считается готовым.

## Правило 6. Нельзя одновременно добавлять функцию и переписывать фундамент

Сначала архитектурное изменение, затем функция.

## Правило 7. Каждый этап имеет точку остановки

Если критерий готовности не пройден, следующий этап не начинается.

## Правило 8. Старый плагин — справочник, а не фундамент

Новый LifeOS должен получить чистую архитектуру.

# ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТРЕЗОК

Разработка начинается не с React и не с дизайна. Первый рабочий отрезок состоит из пяти последовательных заданий.

## Задание 1. Зафиксировать старый плагин

создать архив текущей версии;

создать отдельное хранилище `lifeos-app`;

прекратить добавление функций в старую архитектуру.

## Задание 2. Создать реестр функций

Распределить все функции по группам:

ядро;

LifeOS 1.0;

после 1.0;

удалить.

## Задание 3. Создать словарь сущностей

Определить:

день;

выбор;

труд;

сессию;

распорядок;

прогулку;

сферу;

событие.

## Задание 4. Создать таблицы состояний и переходов

Для:

дня;

выбора;

труда;

сессии.

## Задание 5. Написать проверки переходов

Создать автоматические испытания разрешённых и запрещённых переходов без интерфейса.

|  | Только после выполнения этих пяти заданий следует создавать каркас веб-приложения. Это даст новому LifeOS основание, на котором можно безопасно строить все последующие функции. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

React и TypeScript: https://react.dev/learn/typescript

Vite: https://vite.dev/guide/

Progressive Web App: https://web.dev/learn/pwa/

IndexedDB: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/IndexedDB_API

Tauri: https://v2.tauri.app/start/

Capacitor: https://capacitorjs.com/docs

Playwright: https://playwright.dev/docs/intro

GitHub Actions: https://docs.github.com/actions

# КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ПЕРЕД СТАРТОМ РАЗРАБОТКИ

☐ Старый плагин зафиксирован и не используется как фундамент нового кода.

☐ Создано отдельное хранилище lifeos-app.

☐ Функции распределены по версиям.

☐ Термины LifeOS определены однозначно.

☐ Состояния дня, выбора, труда и сессии описаны.

☐ Разрешённые и запрещённые переходы формализованы.

☐ Основной цикл дня проверен на бумаге или в прототипе.

☐ Критерии Alpha 0.1 понятны.

☐ Следующий этап не начинается до прохождения предыдущего.

|  | Стартовая точка: этап 0. Сначала зафиксировать старый проект и создать реестр функций. Не начинать с интерфейса, дизайна или переноса кода. |
| --- | --- |